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Analýza skutkového a právneho stavu projektu Veterná Poruba               	                       					


V rámci uznesenia snemu US 35/08/11/2025 „Delegáti snemu poverujú členov KV SLK analýzou skutkového a právneho stavu projektu Veterná Poruba a množstva vynaložených finančných prostriedkov SLK a Lekár a. s., od obdobia kúpy pozemkov až doteraz vrátane všetkých zmlúv ktoré boli uzatvorené“.


Základné informácie o projekte:

Začiatok projektu: r. 2012

Názov stavby: Doškolovacie centrum

Miesto stavby: Veterná Poruba

Stavebný náklad v r. 2012: 18 726 566 EUR.

Investor: Slovenská lekárska komora Bratislava  (a pôvodne plánované NIL Warszawa)

Ohľadne projektu Veterná Poruba je podávaná každoročne správa na sneme SLK.


Kontrolný výbor SLK zasadal v rámci kontroly projektu Veterná Poruba spolu 4x: 
· 10. 2. 2026
· 15. 4. 2026
· 8. 7. 2026
· 21. 8. 2026 v Liptovskom Mikuláši

Na týchto zasadnutiach sa postupne prešli všetky dostupné materiály .


K 4. 9. 2026 boli z katastrálnej mapy vytiahnuté nasledujúce údaje: 


	Lekár a.s.
Parcely
310/54			263 m2
310/55			55 m2
310/56			193 m2
310/57			357 m2
310/58			536 m2
310/59	(2 vlastníci)	1151,84 m2 (29/32)
310/60			173 m2
310/61 (2 vlastníci)	8,87 m2 (38/60)
310/62			678 m2
310/63			288 m2
310/64			887 m2
310/65			54 m2
310/66			18 m2
310/67			21 m2




	SLK
Parcely
310/4				940 m2
310/5				1071 m2
310/30	(3 vlastníci)		32,16 m2 (21/32)
310/31				144 m2
310/32				242 m2
310/33				167 m2
310/34				318 m2
310/35				27 m2
310/36				65 m2
310/37				49 m2
310/38				51 m2
310/39 (2 vlastníci)		118,71m2 (29/32)
310/40				25 m2
310/41	(2 vlastníci)		5,7 m2 (38/60)
310/42 (2 vlastníci)		98,16 m2 (42/60)
310/43 			281 m2
310/44	(2 vlastníci)		1162,72m2 (29/32)
310/45				397 m2
310/46				326 m2
310/47				402 m2
310/48				176 m2
310/49				1675 m2
310/50				677 m2
310/51				841 m2
310/52				459 m2
310/53 (3 vlastníci)		75,47m2 (21/32)
310/68 (3 vlastníci)		51,62 m2 (19/60)
310/69 (2 vlastníci)		138 m2 (1/2)
310/70 (3 vlastníci)		4,75 m2 (19/60)
310/71 (2 vlastníci)		27,5 m2(1/2)
310/72 (2 vlastníci)		35 m2 (1/2)
310/73	(2 vlastníci)		82,5 m2 (1/2)

	Výmera spolu:	4684,71 m2
	Výmera spolu: 10165,29 m2

	Spolu výmera  14850 m2





Náklady v súvislosti s projektom Veterná Poruba:

	Lekár a.s.
	SLK

	3/2014 Pozemok Veterná poruba
	19953 EUR
	07/2010 zmluva s Tatra Progres
	Vypovedaná?

	04/2022 Pozemok Veterná poruba
	2519,79 EUR
	08/2012 Zmluva o terminovanom úvere 200 000 EUR (vinkulácia 140 000 EUR)
sú vinkulované prostriedky SLK

	

	02/2012 Projekt Poruba – Václav First
	3360 EUR
	02/2013 kúpa pozemku 10074 m2
	42915,24 EUR

	02/2012 Projekt Poruba – Václav First
	5040 EUR
	10/2015 geometrický plán
	2114 EUR

	10/2014 územné rozhodnutie  Ecom World
	1800 EUR
	09/2017 geometrické zameranie
	450 EUR

	09/2015 geometrický plán
	1060 EUR
	02/2018 Územné rozhodnutie Ecom World (p. Poliak)
	2364 EUR

	08/2016 znalecký posudok  Ing. Pilka M.
	250 EUR
	07/2019 Zníženie vinkulácie prostriedkov SLK na 106 000 EUR
	

	
	
	02/2019 zameranie EIA
	1000 EUR

	
	
	05/2019 Inžinierske služby
	1400 EUR

	
	
	05/2019 Územné rozhodnutie
	1596 EUR

	
	
	2019 Vodovodná prípojka- KoMo –
p. Komendák
	1452,07 EUR

	
	
	2022 príprava zmluvy o budúcej zmluve AK JUDr. Ivica Firstová
	4852 EUR

	
	
	2022 Zameranie trasy plynu – Juraj Pecho - Geoplán
	230 EUR

	
	
	2022 Príprava zmlúv – AK JUDr. Ivica Firstová
	2677,30 EUR

	
	
	2022 Kúpa pozemkov 850,625 m2 SPF
	22172,26 EUR

	
	
	07/2022 Zameranie prístupovej cesty
	867 EUR

	
	
	2025 zameranie kanalizácie - Juraj Pecho - Geoplán
	1750 EUR

	
	
	2025 Inžinierske siete - B-smarting
	2000 EUR

	
	
	2025 Návrh na vydanie územného rozhodnutia – Spol.obecný úrad L. Mikuláš
	2000 EUR

	
	
	2016-2025 Daň z nehnuteľnosti
	276 EUR

	
	
	2026 Daň
	75,44 EUR

	Spolu:
	33982,79 EUR
	Spolu:
	92191,11 EUR

	Spolu SLK a Lekár a.s.:
	126174 EUR









Momenálny stav podľa katastrálnej mapy:




Výsledky analýzy projektu Veterná Poruba


Analýzou sme dospeli nasledujúcemu: 
 
1. Komora vinkulovala svoje financie v prospech p. Poliaka (financie na kúpu pozemkov) čo bol neštandardný postup, bol však schválený snemom SLK. 

2. Väčšina pozemkov je vo vlastníctve p. Poliaka. 

3. Časť pozemkov SLK a Lekár a.s. je v spoluvlastníctve so žijúcim vlastníkom, pričom na veľkom pozemku parcela 310/59 a 310/44 spoluvlastníctvo prešlo kúpnou zmluvou od jedného vlastníka bez oslovenia SLK resp. LEKÁR a.s. na možnosť uplatnenia zákonného predkupného práva - je možné to napadnúť.

4. Pozemky SLK a Lekár a.s. obkolesené aspoň minimálnym pruhom pozemku p. Poliaka resp. sú v spoluvlastníctve s SLK resp. Lekár a.s. (viď. mapa), môže nastať problém s prístupovou cestou?

5. 10. 1. 2012 prebehlo výberové konanie na projektovú dokumentáciu  - vizualizáciu projektu. Víťaz Ing. Václav First (od r. 2014 vo firme Atelier FS, s. r. o. je MUDr. Tolth spoločník spolu s Ing. Václavom Firstom).

6. Všetky transakcie súvisiace s projektom sú riadne zaevidované, podložené relevantnou dokumentáciou a nevykazujú zjavné nedostatky.
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